**Администрация**

**муниципального образования**

**Беловский сельсовет**

**Сакмарского района**

**Оренбургской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**29.12.2022 № 91-п**

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального**

**образования Беловский сельсовет**

**Сакмарского района Оренбургской области»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Порядком разработки, реализации мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области, администрация муниципального образования Беловский сельсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области» согласно приложению.

1. Установить, что в ходе реализации программы отдельные

мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, но не ранее 01.01.2023 года

Глава муниципального образования

Беловский сельсовет Т.А.Хасанов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Беловский сельсовет

Сакмарского района

Оренбургской области

29.12.2022 №91-п

**Стратегические приоритеты развития муниципальной программы**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Беловского сельсовета. Они обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения. Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В состав муниципального образования Беловский сельсовет входят четыре населенных пунктов. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Беловский сельсовет составляет 17,8 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту, и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. В условиях ограниченных финансовых средств, стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Беловский сельсовет позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике текущего состояния автомобильных дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий.

Цель Программы - Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Беловский сельсовет. Достижение целей Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией основных мероприятий муниципальной Программы.

Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области» представлен в Таблице 1.

Показатели муниципальной программы представлены в Таблице 2.

Структура муниципальной программы представлена в Таблице 3.

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы представлен в Таблице 4.

Финансовое обеспечение муниципальной программы представлено в Таблице 5.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного бюджетов представлено в Таблице 5.1.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых расходов представлено в Таблице 5.2.

Сведения о методике расчета показателя муниципальной программы представлены в Таблице 6.

План реализации муниципальной программы представлен в Таблице 7.

Таблица 8 «Аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных муниципальных программ (комплексных программ), соответствующих сфере реализации государственной программы комплексной программы) Оренбургской области» не заполняется, в связи с отсутствием в программе структурных элементов иных муниципальных программ

Таблица №1

Паспорт муниципальной программы   
«Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Хасанов Талгат Асгатович – глава муниципального образования |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области |
| Период реализации муниципальной программы | 2023-2030 |
| Цель муниципальной программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения |
| Направления (при необходимости) | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования Программы составляет 15346,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023год – 5652,55 тысяч рублей;  2024 год – 2555,4 тысяч рублей;  2025 год – 2578,8 тысяч рублей;  2026 год – 2000,00 тысяч рублей;  2027 год – 2000,00 тысяч рублей;  2028 год – 2000,0 тысяч рублей ;  2029 год – 2000,0 тысяч рублей;  2030 год – 2000,0 тысяч рублей; |
| Связь с комплексной программой | нет |

Таблица №2

Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя**[[1]](#endnote-1)** | Единица измерения | Базовое значение**[[2]](#endnote-2)** | Значения показателей | | | | | | | | Документ **[[3]](#endnote-3)** | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей**[[4]](#endnote-4)** | Информационная система**[[5]](#endnote-5)** |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель муниципальной программы «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность автодорог общего пользования  местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года | км | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | нет | Администрация Беловского сельсовета |  | нет |
| 2. | Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт, ремонт от общего количества дорог в отчетном периоде | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | нет |  | нет |
| 3. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, на конец года | км. | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | нет |  | нет |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |

Таблица №3

Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента**[[6]](#endnote-6)** | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента**[[7]](#endnote-7)** | | | Связь с показателями**[[8]](#endnote-8)** |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт, обслуживание и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Беловского сельсовета | | Срок реализации: 2023 - 2030 года | | |
| 2. | Приоритетный проект "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Беловского сельсовета | | | Срок реализации: 2023 - 2030 года | |
|  | Задача 1: Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования | Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения;  Увеличение пропускной способности;  Устойчивое функционирование уличного освещения. | | | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года;  Доля дорог, в отношении которых проводился ремонт, ремонт от общего количества дорог в отчетном периоде;  Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов на конец года. |

Таблица №4

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика**[[9]](#endnote-9)** | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт, обслуживание и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | | | | | | | | | | | | |
| Приоритетный проект "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов | | | | | | | | | | | | |
| Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1: «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них» | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года | км | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| Доля дорог, в отношении которых проводился ремонт, ремонт от общего количества дорог в отчетном периоде | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года. | км | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
|  | | | | | | | | | | | | |

Таблица №5

Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), направления, структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной квалификации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | Связь с комплексной программой |
| ГРБС | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети  муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области» | всего, в том числе: | 014 | 4000000000 | 5652,52 | 2555,4 | 2578,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 20786,72 |  |
| Администрация МО Беловский сельсовет | 014 | 4000000000 | 5652,52 | 2555,4 | 2578,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 20786,72 |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. | Структурный элемент Капитальный ремонт, ремонт, обслуживание и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего,  в том числе: | 014 | 4040100000 | 3494,44 | 2555,4 | 2578,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 18628,64 |  |
| Администрация МО Беловский сельсовет | 014 | 4040100000 | 3494,44 | 2555,4 | 2578,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 18628,64 |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Структурный элемент Приоритетный проект "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов | всего,  в том числе: | 014 | 405П500000 | 2158,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158,08 |  |
| Администрация МО Беловский сельсовет | 014 | 405П500000 | 2158,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158,08 |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №5.1

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, направления, структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Коды бюджетной классификации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | |
| ГРБС | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальная программа  «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети  муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области» | всего, в том числе: | 014 | 4000000000 | 5652,52 | 2555,4 | 2578,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 20786,72 |
| федеральный бюджет | 014 | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 014 | 4000000000 | 2158,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158,08 |
| районный бюджет | 014 | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет сельсовета | 014 | 4000000000 | 3494,44 | 2555,4 | 2578,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 18628,64 |
| внебюджетные источники | 014 | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий Капитальный ремонт, ремонт, обслуживание и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 014 | 4040100000 | 3494,44 | 2555,4 | 2578,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 18628,64 |
| федеральный бюджет | 014 | 4040100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 014 | 4040100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 014 | 4040100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельсовета | 014 | 4040100000 | 3494,44 | 2555,4 | 2578,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 18628,64 |
| внебюджетные источники | 014 | 4040100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приоритетный проект "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов | всего, в том числе: | 014 | 405П500000 | 2158,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158,08 |
| федеральный бюджет | 014 | 405П500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 014 | 405П500000 | 2158,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158,08 |
| районный бюджет | 014 | 405П500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельсовета | 014 | 405П500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 014 | 405П500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица №5.2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых расходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Орган местного самоуправления, ответственный за реализацию муниципальной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового (неналогового) расхода | Оценка расходов | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий | Обеспечение реализации программы | Администрация Беловского сельсовета |  | 19,3 | 5652,55 | 34,4 | 2555,4 | 30,4 | 2578,8 | 22,2 | 2,0 |
| 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22,2 | 2,0 | 22,2 | 2,0 | 22,2 | 2,0 | 22,2 | 2,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) | Налоговые расходы | Администрация Беловского сельсовета |  | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 | 1,3 | 30 | 1,3 | 30 | 1,3 | 30 | 1,3 |
| 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 1,3 | 30 | 1,3 | 30 | 1,3 | 30 | 1,3 |

Таблица №6

Сведения о методике расчета показателя муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результат) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения**[[10]](#endnote-10)** | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности**[[11]](#endnote-11)** | Ответственный за сбор данных по показателю**[[12]](#footnote-1)** | Источник данных**[[13]](#footnote-2)** | Срок представления годовой отчетной информации**[[14]](#footnote-3)** |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года | км | нет | нет | 1, 0615068 | Федеральная служба государственной статистики | Форма № 3-ДГ | С 10 по 15 февраля |
| 2. | Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт, ремонт от общего количества дорог в отчетном периоде | % | Рем/П\*100% | Протяженность автомобильных дорог, после текущего ремонта (Рем.) | 3 | Администрация Беловского сельсовета | нет | нет |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года (П) | 1, Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них по состоянию на 1 января, Приказ Росстата от 30.07.2021 N 458 | Федеральная служба государственной статистики | Форма № 3-ДГ | С 10 по 15 февраля |
| 3. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов на конец года | км | нет | нет | 1, 0615068 | Федеральная служба государственной статистики | Форма № 3-ДГ | С 10 по 15 февраля |

Таблица №7

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1  Капитальный ремонт, ремонт, обслуживание и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х | X |  | Х |  |
| 1.1 | Мероприятие №1  Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования | X | X |  |  |  |
| 1.1.1 | Результат 1  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них | X | X |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка результата | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Администрация Беловского сельсовета | Отчет по муниципальной программе |  |
| 2 | Приоритетный проект "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов | Х | Х |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие №1  Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования | Х | Х |  |  |  |
| 2.1.1 | Результат 1  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них | Х | Х |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка результата | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Администрация Беловского сельсовета | Отчет по муниципальной программе |  |

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-2)
3. [↑](#endnote-ref-3)
4. [↑](#endnote-ref-4)
5. [↑](#endnote-ref-5)
6. [↑](#endnote-ref-6)
7. [↑](#endnote-ref-7)
8. [↑](#endnote-ref-8)
9. [↑](#endnote-ref-9)
10. [↑](#endnote-ref-10)
11. [↑](#endnote-ref-11)
12. [↑](#footnote-ref-1)
13. [↑](#footnote-ref-2)
14. [↑](#footnote-ref-3)